|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2023-2025 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края  на 2014-2043 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

таблица 1

| Код МКД | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | Количество жителей | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/ нет | Предмет охраны ОКН определен да/ нет |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего | На счет средств фонда | За счет средств бюджета субъекта рф | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  |
| 2627 | 1 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.8 | 1 | 1982 |  | нет | нет | нет | 1329,10 | 1265,10 | 1265,10 | 26 | 3 | 3 | 5474193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5474193,30 | 31.12.2023 |
| 1614 | 2 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Красноармейска, д.79 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 2884,60 | 2541,30 | 2541,30 | 137 | 5 | 4 | 4491769,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4491769,92 | 31.12.2023 |
| 2885 | 3 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 438,20 | 403,30 | 403,30 | 19 | 2 | 1 | 2390397,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2390397,74 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 4651,90 | 4209,70 | 4209,70 | 182,00 |  |  | 12356360,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12356360,96 |  |
| 2565 | 4 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 773,70 | 722,00 | 722,00 | 32 | 2 | 3 | 3832726.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3832726.03 | 31.12.2024 |
| 2598 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ | г.Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 2075,40 | 1991,80 | 1991,80 | 59 | 4 | 4 | 5697418.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5697418.74 | 31.12.2024 |
| 1719 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.7 | 1 | 1979 |  | нет | нет | нет | 1432,80 | 1313,20 | 13313,20 | 76 | 3 | 3 | 3077771,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3077771,14 | 31.12.2024 |
| 1832 | 7 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пл. Строителей, д.7 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 3063,30 | 2767,30 | 2767,30 | 151 | 5 | 4 | 4553044,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4553044,94 | 31.12.2024 |
| 1732 | 8 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 769,80 | 716,80 | 667,30 | 34 | 2 | 2 | 3698121.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3698121.70 | 31.12.2024 |
| 1551 | 9 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Комсомольская, д.20 | 1 | 1994 |  | нет | нет | нет | 3134,60 | 2723,80 | 2723,80 | 162 | 5 | 5 | 5243060,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5243060,69 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 11249,60 | 10234,90 | 22185,40 | 514,00 |  |  | 26102143,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26102143,23 |  |
| 1631 | 10 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 904,50 | 791,00 | 791,00 | 38 | 3 | 2 | 7006434,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7006434,25 | 31.12.2025 |
| 1636 | 11 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 952,70 | 926,70 | 926,70 | 34 | 2 | 3 | 10545548,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10545548,48 | 31.12.2025 |
| 2565 | 12 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 773,70 | 722,00 | 722,00 | 32 | 2 | 3 | 6511478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6511478,89 | 31.12.2025 |
| 1739 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.13 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 819,80 | 645,90 | 645,90 | 31 | 2 | 2 | 6953668,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6953668,93 | 31.12.2025 |
| 2598 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г.Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 2075,40 | 1991,80 | 1991,80 | 59 | 4 | 4 | 13929069,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13929069,68 | 31.12.2025 |
| 1714 | 15 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.8 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1435,00 | 1300,40 | 1300,40 | 78 | 3 | 3 | 5550555,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5550555,21 | 31.12.2025 |
| 2872 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода,170 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 380,40 | 344,10 | 344,10 | 13 | 2 | 1 | 3968487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968487,30 | 31.12.2025 |
| 2879 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 380,40 | 344,10 | 344,10 | 8 | 2 | 1 | 3968487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968487,30 | 31.12.2025 |
| 2885 | 18 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 438,20 | 403,30 | 403,30 | 19 | 2 | 1 | 2356641,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2356641,49 | 31.12.2025 |
| 2622 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пер. Кочубея, д.40 | 1 | 1980 |  | нет | нет | нет | 1652,80 | 1491,90 | 1491,90 | 83 | 3 | 3 | 3214341,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3214341,71 | 31.12.2025 |
| 1750 | 20 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.2 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 695,60 | 646,40 | 646,40 | 27 | 2 | 2 | 208706,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2088706,82 | 31.12.2025 |
| 1747 | 21 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д. 36 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 2790,00 | 2570,00 | 2570,00 | 101 | 4 | 4 | 11675558,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11675558,03 | 31.12.2025 |
| 2889 | 22 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.52 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 677,80 | 629,40 | 629,40 | 35 | 2 | 2 | 2749760,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2749760,48 | 31.12.2025 |
| 1729 | 23 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 940,80 | 858,20 | 858,20 | 41 | 2 | 3 | 8242639,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8242639,78 | 31.12.2025 |
| 1732 | 24 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 769,80 | 716,80 | 667,30 | 34 | 2 | 2 | 7479691,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7479691,98 | 31.12.2025 |
| 2893 | 25 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Однокозова, д.160А | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 393,90 | 370,70 | 370,70 | 12 | 2 | 1 | 124185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124185,90 | 31.12.2025 |
| 12077 | 26 | 2025 | Благодарненский городской округ | с. Бурлацкое, ул. 60 Лет Октября, д.32 | 1 | 1987 |  | нет | нет | нет | 484,80 | 474,80 | 474,80 | 20 | 2 | 2 | 189326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189326,70 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 16565,60 | 15227,50 | 15178,00 | 665,00 |  |  | 96554582,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96554582,93 |  |
|  |  | Итого Благодарненский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32467,10 | 29672,10 | 4153,10 | 1361,00 |  |  | 135013087,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135013087,13 |  |

Приложение 1

к краткосрочному плану Благодарненского городского округа

Ставропольского края на 2023-2025 годы реализации региональной

программы «Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Ставропольского края на 2014-2043 годы»

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта

таблица 2

| Код МКД | Код конструктивного элемента | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг( или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2627 | 26109 | 1 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.8 | 1 | Ремонт крыши | 900,00 | М2 | 5955,00 | 5474193,30 | 5359500,00 | 114693,30 | 0,00 |
| 1614 | 15883 | 2 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Красноармейская, д.79 | 1 | Ремонт крыши | 865,00 | М2 | 5084,00 | 4491769,92 | 4397660,00 | 94109,92 | 0,00 |
| 2885 | 28873 | 3 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д. 178 | 1 | Ремонт крыши | 393,00 | М2 | 5955,00 | 2390397,74 | 2340315,00 | 50082,74 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 12356360,97 | 12097475,00 | 258885,97 | 0,00 |
| 2565 | 25706 | 4 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт крыши | 630,13 | М2 | 5955,00 | 3832726,03 | 3752424,15 | 80301,88 | 0,00 |
| 2598 | 25921 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт крыши | 936,70 | М2 | 5955,00 | 5697418,74 | 5578048,50 | 119370,24 | 0,00 |
| 1719 | 16956 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д. 7 | 1 | Ремонт крыши | 592,70 | М2 | 5084,00 | 3077771,14 | 3013286,80 | 64484,34 | 0,00 |
| 1832 | 18065 | 7 | 2024 | Благодарненский городской округ | г.. Благодарный, пл. Строителей, д.7 | 1 | Ремонт крыши | 876,80 | М2 | 5084,00 | 4553044,94 | 4457651,20 | 95393,74 | 0,00 |
| 1732 | 17080 | 8 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт крыши | 608,00 | М2 | 5955,00 | 3698121,70 | 3620640,00 | 77481,70 | 0,00 |
| 1551 | 15135 | 9 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Комсомольская, д.20 | 1 | Ремонт крыши | 862,00 | М2 | 5955,00 | 5243060,69 | 5133210,00 | 109850,69 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 26102143,23 | 25555260,65 | 546882,58 | 0,00 |
| 1631 | 16097 | 10 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт подвального помещения | 399,00 | М2 | 3310,00 | 1348952,77 | 1320690,00 | 28262,77 | 0,00 |
| 1631 | 16094 | 10 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 404,00 | пм | 3127,00 | 1290342,79 | 1263308,00 | 27034,79 | 0,00 |
| 1631 | 16098 | 10 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт фасада | 739,00 | М2 | 4186,00 | 3159653,92 | 3093454,00 | 66199,92 | 0,00 |
| 1631 | 16092 | 10 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 106,00 | пм | 3576,00 | 387167,80 | 379056,00 | 8111,80 | 0,00 |
| 1631 | 16096 | 10 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 320,00 | пм | 1773,00 | 579501,50 | 567360,00 | 12141,50 | 0,00 |
| 1631 | 16095 | 10 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 87,00 | пм | 2710,00 | 240815,48 | 235770,00 | 5045,48 | 0,00 |
| 1636 | 16149 | 11 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт фасада | 875,00 | М2 | 4186,00 | 3741132,85 | 3662750,00 | 78382,85 | 0,00 |
| 1636 | 16148 | 11 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт подвального помещения | 298,80 | М2 | 3310,00 | 1010193,20 | 989028,00 | 21165,20 | 0,00 |
| 1636 | 16142 | 11 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 105,00 | пм | 3576,00 | 383515,27 | 375480,00 | 8035,27 | 0,00 |
| 1636 | 16146 | 11 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 348,00 | пм | 1773,00 | 630207,89 | 617004,00 | 13203,89 | 0,00 |
| 1636 | 16145 | 11 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 79,00 | пм | 2710,00 | 218671,53 | 214090,00 | 4581,53 | 0,00 |
| 1636 | 16147 | 11 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт крыши | 750,00 | М2 | 5955,00 | 4561827,75 | 4466250,00 | 95577,75 | 0,00 |
| 2565 | 25709 | 12 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт подвального помещения | 504,10 | М2 | 3310,00 | 1704278,42 | 1668571,00 | 35707,42 | 0,00 |
| 2565 | 25707 | 12 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт фасада | 594,16 | М2 | 4186,00 | 2540378,85 | 2487153,76 | 53225,09 | 0,00 |
| 2565 | 25708 | 12 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 224,00 | пм | 3127,00 | 715437,59 | 700448,00 | 14989,59 | 0,00 |
| 2565 | 25705 | 12 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 256,00 | пм | 1773,00 | 463601,20 | 453888,00 | 9713,20 | 0,00 |
| 2565 | 25703 | 12 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 112,00 | пм | 2710,00 | 310015,33 | 303520,00 | 6495,33 | 0,00 |
| 2565 | 25704 | 12 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 120,00 | пм | 2710,00 | 332159,28 | 325200,00 | 6959,28 | 0,00 |
| 2565 | 25702 | 12 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 122,00 | пм | 3576,00 | 445608,22 | 436272,00 | 9336,22 | 0,00 |
| 1739 | 17158 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт подвального помещения | 463,30 | М2 | 3310,00 | 1566340,39 | 1533523,00 | 32817,39 | 0,00 |
| 1739 | 17154 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 110,00 | пм | 2710,00 | 304479,34 | 298100,00 | 6379,34 | 0,00 |
| 1739 | 17156 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 110,00 | пм | 2710,00 | 304479,34 | 298100,00 | 6379,34 | 0,00 |
| 1739 | 17157 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 96,00 | пм | 1773,00 | 173850,45 | 170208,00 | 3642,45 | 0,00 |
| 1739 | 17155 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 242,00 | пм | 3127,00 | 772928,11 | 756734,00 | 16194,11 | 0,00 |
| 1739 | 17159 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт фасада | 668,20 | М2 | 4186,00 | 2856942,82 | 2797085,20 | 59857,60 | 0,00 |
| 1739 | 17152 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 189,00 | пм | 3100,00 | 598438,26 | 585900,00 | 12538,26 | 0,00 |
| 1739 | 17153 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 103,00 | пм | 3576,00 | 376210,22 | 368328,00 | 7882,22 | 0,00 |
| 2598 | 25922 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт подвального помещения | 749,40 | М2 | 3310,00 | 2533597,00 | 2480514,00 | 53083,00 | 0,00 |
| 2598 | 25920 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 156,00 | пм | 1773,00 | 282506,98 | 276588,00 | 5918,98 | 0,00 |
| 2598 | 25918 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 600,50 | пм | 3127,00 | 1917947,64 | 1877763,50 | 40184,14 | 0,00 |
| 2598 | 25915 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 111,50 | пм | 3100,00 | 353046,91 | 345650,00 | 7396,91 | 0,00 |
| 2598 | 25917 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 157,50 | пм | 2710,00 | 435959,06 | 426825,00 | 9134,06 | 0,00 |
| 2598 | 25919 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 157,50 | пм | 2710,00 | 435959,06 | 426825,00 | 9134,06 | 0,00 |
| 2598 | 25923 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт фасада | 1706,90 | М2 | 4186,00 | 7297988,18 | 7145083,40 | 152904,78 | 0,00 |
| 2598 | 25916 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 184,00 | пм | 3576,00 | 672064,86 | 657984,00 | 14080,86 | 0,00 |
| 1714 | 16887 | 15 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.8 | 1 | Ремонт подвального помещения | 325,90 | М2 | 3310,00 | 1101813,80 | 1078729,00 | 23084,80 | 0,00 |
| 1714 | 16888 | 15 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.8 | 1 | Ремонт фасада | 1040,50 | М2 | 4186,00 | 4448741,41 | 4355533,00 | 93208,41 | 0,00 |
| 2872 | 28751 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 53,00 | пм | 3576,00 | 193583,90 | 189528,00 | 4055,90 | 0,00 |
| 2872 | 28753 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 24,00 | пм | 1773,00 | 43462,61 | 42552,00 | 910,61 | 0,00 |
| 2872 | 28752 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80,00 | пм | 2710,00 | 221439,52 | 216800,00 | 4639,52 | 0,00 |
| 2872 | 28750 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 58,00 | пм | 3100,00 | 183647,72 | 179800,00 | 3847,72 | 0,00 |
| 2872 | 28755 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт фасада | 401,00 | М2 | 4186,00 | 1714507,74 | 1678586,00 | 35921,74 | 0,00 |
| 2872 | 28754 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, 170 | 1 | Ремонт крыши | 265,00 | М2 | 5955,00 | 1611845,81 | 1578075,00 | 33770,81 | 0,00 |
| 2879 | 28824 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 53,00 | пм | 3576,00 | 193583,90 | 189528,00 | 4055,90 | 0,00 |
| 2879 | 28826 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 24,00 | пм | 1773,00 | 43462,61 | 42552,00 | 910,61 | 0,00 |
| 2879 | 28825 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80,00 | пм | 2710,00 | 221439,52 | 216800,00 | 4639,52 | 0,00 |
| 2879 | 28823 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт крыши | 265,00 | М2 | 5955,00 | 1611845,81 | 1578075,00 | 33770,81 | 0,00 |
| 2879 | 28827 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт фасада | 401,00 | М2 | 4186,00 | 1714507,74 | 1678586,00 | 35921,74 | 0,00 |
| 2879 | 28822 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 58,00 | пм | 3100,00 | 183647,72 | 179800,00 | 3847,72 | 0,00 |
| 2885 | 28870 | 18 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 53,00 | пм | 3576,00 | 193583,90 | 189528,00 | 4055,90 | 0,00 |
| 2885 | 28872 | 18 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 24,00 | пм | 1773,00 | 43462,61 | 42552,00 | 910,61 | 0,00 |
| 2885 | 28871 | 18 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 80,00 | пм | 2710,00 | 221439,52 | 216800,00 | 4639,52 | 0,00 |
| 2885 | 28874 | 18 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт фасада | 401,00 | М2 | 4186,00 | 1714507,74 | 1678586,00 | 35921,74 | 0,00 |
| 2885 | 28869 | 18 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 58,00 | пм | 3100,00 | 183647,72 | 179800,00 | 3847,72 | 0,00 |
| 2622 | 26067 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пер. Кочубея, д.40 | 1 | Ремонт крыши | 619,00 | М2 | 5084,00 | 3214341,71 | 3146996,00 | 67345,71 | 0,00 |
| 1750 | 17261 | 20 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.2 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 393,00 | пм | 3127,00 | 1255209,70 | 1228911,00 | 26298,70 | 0,00 |
| 1750 | 17260 | 20 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.2 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 52,00 | пм | 3100,00 | 164649,68 | 161200,00 | 3449,68 | 0,00 |
| 1750 | 17262 | 20 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.2 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 111,00 | пм | 2710,00 | 307247,33 | 300810,00 | 6437,33 | 0,00 |
| 1750 | 17264 | 20 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.2 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 99,00 | пм | 3576,00 | 361600,11 | 354024,00 | 7576,11 | 0,00 |
| 1747 | 17238 | 21 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.36 | 1 | Ремонт подвального помещения | 787,00 | М2 | 3310,00 | 2660716,36 | 2604970,00 | 55746,36 | 0,00 |
| 1747 | 17247 | 21 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.36 | 1 | Ремонт фасада | 1859,00 | М2 | 4186,00 | 7948303,96 | 7781774,00 | 166529,96 | 0,00 |
| 1747 | 17240 | 21 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.36 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 292,00 | пм | 3576,00 | 1066537,71 | 1044192,00 | 22345,71 | 0,00 |
| 2889 | 28927 | 22 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.52 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 180,00 | М2 | 3100,00 | 569941,20 | 558000,00 | 11941,20 | 0,00 |
| 2889 | 28928 | 22 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.52 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 224,00 | пм | 3127,00 | 715437,59 | 700448,00 | 14989,59 | 0,00 |
| 2889 | 28929 | 22 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.52 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 162,00 | пм | 2710,00 | 448415,03 | 439020,00 | 9395,03 | 0,00 |
| 2889 | 28930 | 22 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.52 | 1 | Ремонт подвального помещения | 188,15 | М2 | 3310,00 | 636103,92 | 622776,50 | 13327,42 | 0,00 |
| 2889 | 28922 | 22 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.52 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 104,00 | пм | 3576,00 | 379862,75 | 371904,00 | 7958,75 | 0,00 |
| 1729 | 17050 | 23 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 122,00 | пм | 3576,00 | 445608,22 | 436272,00 | 9336,00 | 0,00 |
| 1729 | 17057 | 23 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт фасада | 740,00 | М2 | 4186,00 | 3163929,50 | 3097640,00 | 66289,50 | 0,00 |
| 1729 | 17054 | 23 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 630,00 | пм | 3127,00 | 2012168,21 | 1970010,00 | 42158,21 | 0,00 |
| 1729 | 17055 | 23 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 118,00 | пм | 2710,00 | 326623,29 | 319780,00 | 6843,29 | 0,00 |
| 1729 | 17056 | 23 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 528,00 | пм | 1773,00 | 956177,48 | 936144,00 | 20033,48 | 0,00 |
| 1729 | 17051 | 23 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт подвального помещения | 308,70 | М2 | 3310,00 | 1043663,46 | 1021797,00 | 21866,46 | 0,00 |
| 1729 | 17052 | 23 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 93,00 | пм | 3100,00 | 294469,62 | 288300,00 | 6169,62 | 0,00 |
| 1732 | 17081 | 24 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт подвального помещения | 435,90 | М2 | 3310,00 | 1473705,54 | 1442829,00 | 30876,54 | 0,00 |
| 1732 | 17077 | 24 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 630,00 | пм | 3127,00 | 2012168,21 | 1970010,00 | 42158,21 | 0,00 |
| 1732 | 17076 | 24 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 106,00 | пм | 2710,00 | 293407,36 | 287260,00 | 6147,36 | 0,00 |
| 1732 | 17078 | 24 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 106,00 | пм | 2710,00 | 293407,36 | 287260,00 | 6147,36 | 0,00 |
| 1732 | 17082 | 24 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт фасада | 668,20 | М2 | 4186,00 | 2856942,82 | 2797085,20 | 59857,62 | 0,00 |
| 1732 | 17075 | 24 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 103,00 | пм | 3576,00 | 376210,22 | 368328,00 | 7882,22 | 0,00 |
| 1732 | 17079 | 24 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 96,00 | пм | 1773,00 | 173850,45 | 170208,00 | 3642,45 | 0,00 |
| 2893 | 28944 | 25 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Однокозова, д.160А | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 34,00 | пм | 3576,00 | 124185,90 | 121584,00 | 2601,90 | 0,00 |
| 12077 | 91201 | 26 | 2025 | Благодарненский городской округ | с. Бурлацкое, ул. 60 Лет Октября, д.32 | 1 | Ремонт подвального помещения | 56,00 | М2 | 3310,00 | 189326,70 | 185360,00 | 3966,70 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 96554582,94 | 94531606,56 | 2022976,38 | 0,00 |
|  |  |  |  | Итого Благодарненский городской округ |  |  |  |  |  |  | 135013087,13 | 132184342,21 | 2828744,92 | 0,00 |

Приложение 2

к краткосрочному плану Благодарненского городского округа

Ставропольского края на 2023-2025 годы реализации региональной

программы «Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Ставропольского края

на 2014-2043 годы»

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

таблица 3

| № п/п | год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | Руб. | Руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2023 | Благодарненский городской округ | 4651,90 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12356360,97 | 12356360,97 |
| 2 | 2024 | Благодарненский городской округ | 11249,60 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 26102143,24 | 26102143,24 |
| 3 | 2025 | Благодарненский городской округ | 16080,80 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96198270,59 | 96198270,59 |
|  |  | Итого Благодарненский городской округ | 31982,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135013087,13 | 135013087,13 |