|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Благодарненского городского округа Ставропольского края |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

Благодарненского городского округа Ставропольского края на 2023-2025 годы реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края  на 2014-2043 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

таблица 1

| Код МКД | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования |  | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | Количество жителей | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/ нет | Предмет охраны ОКН определен да/ нет |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего | На счет средств фонда | За счет средств бюджета субъекта рф | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  |
| 2627 | 1 | 2023 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, ул..Первомайская, д.8 | 1 | 1982 |  | нет | нет | нет | 1329,10 | 1265,10 | 1265,10 | 26 | 3 | 3 | 5474193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5474193,30 | 31.12.2023 |
| 1614 | 2 | 2023 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, ул. Красноармейская, д.79 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 2884,60 | 2541,30 | 2541,30 | 137 | 5 | 4 | 4068556,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4068556,92 | 31.12.2023 |
| 2872 | 3 | 2023 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 380,40 | 344,10 | 344,10 | 8 | 2 | 1 | 1611845,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546884,77 | 31.12.2023 |
| 2885 | 4 | 2023 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 438,20 | 403,30 | 403,30 | 19 | 2 | 1 | 1611845,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546884,77 | 31.12.2023 |
|  |  | Итого 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4987,40 | 4528,40 | 4528,40 | 195 |  |  | 12180205,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12180205,67 |  |
| 2565 | 4 | 2024 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 773,70 | 722,00 | 722,00 | 32 | 2 | 3 | 4570962,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4570962,56 | 31.12.2024 |
| 1739 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.13 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 819,80 | 645,90 | 645,90 | 31 | 2 | 2 | 6312350,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6312350,57 | 31.12.2024 |
| 2598 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ |  | г.Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 2075,40 | 1991,80 | 1991,80 | 59 | 4 | 4 | 18190302,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18190302,17 | 31.12.2024 |
| 2879 | 7 | 2024 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 380,40 | 344,10 | 344,10 | 8 | 2 | 1 | 1546884,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546884,77 | 31.12.2024 |
| 2872 | 8 | 2024 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 380,40 | 344,10 | 344,10 | 8 | 2 | 1 | 1546884,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546884,77 | 31.12.2024 |
| 2885 | 9 | 2024 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | 3974 |  | нет | нет | нет | 438,20 | 403,30 | 403,30 | 19 | 2 | 1 | 1546884,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546884,77 | 31.12.2024 |
| 1636 | 10 | 2024 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 952,70 | 926,70 | 926,70 | 34 | 2 | 3 | 4377975,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4377975,75 | 31.12.2024 |
| 1714 | 11 | 2024 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.8 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1435,00 | 1300,40 | 1300,40 | 78 | 3 | 3 | 4269133,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4269133,83 | 31.12.2024 |
| 1729 | 12 | 2024 | Благодарненский городской округ |  | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 940,80 | 858,20 | 858,20 | 41 | 2 | 3 | 6480712,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6480712,52 | 31.12.2024 |
|  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8196,40 | 7536,50 | 7536,50 | 310 |  |  | 48842091,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48842091,71 |  |
| 1631 | 13 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 904,50 | 791,00 | 791,00 | 38 | 3 | 2 | 6723864,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6723864,96 | 31.12.2025 |
| 1636 | 14 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 952,70 | 926,70 | 926,70 | 34,00 | 2 | 3 | 5742259,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5742259,32 | 31.12.2025 |
| 2872 | 15 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 380,40 | 344,10 | 344,10 | 13 | 2 | 1 | 2261550,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2261550,17 | 31.12.2025 |
| 2879 | 16 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 380,40 | 344,10 | 344,10 | 8,00 | 2 | 1 | 2261550,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2261550,17 | 31.12.2025 |
| 2885 | 17 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 438,20 | 403,30 | 403,30 | 19,00 | 2 | 1 | 2261550,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2261550,17 | 31.12.2025 |
| 1729 | 18 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 940,80 | 858,20 | 858,20 | 41 | 2 | 3 | 427664,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427664,27 | 31.12.2025 |
| 1732 | 19 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 769,80 | 716,80 | 667,30 | 34 | 2 | 2 | 10727322,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10727322,65 | 31.12.2025 |
| 2565 | 20 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 735,50 | 722,00 | 722,00 | 32 | 2 | 3 | 427664,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427664,27 | 31.12.2025 |
| 1739 | 21 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.13 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 819,80 | 645,90 | 645,90 | 31 | 2 | 2 | 361060,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361060,81 | 31.12.2025 |
| 2598 | 22 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.6 | 1 | 1988 |  | нет | нет | нет | 2075,40 | 1991,80 | 1991,80 | 59 | 4 | 4 | 645001,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645001,84 | 31.12.2025 |
| 2889 | 23 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.52 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 677,80 | 629,40 | 629,40 | 35 | 2 | 2 | 364566,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364566,26 | 31.12.2025 |
| 2893 | 24 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Однокозова, д.160А | 1 | 1968 |  | нет | нет | нет | 393,90 | 370,70 | 370,70 | 12 | 2 | 1 | 119185,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119185,12 | 31.12.2025 |
| 1750 | 25 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г Благодарный, ул. Первомайская, д.2 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 695,60 | 646,40 | 646,40 | 27 | 2 | 2 | 347039,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347039,04 | 31.12.2025 |
| 1747 | 26 | 2025 |  | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.36 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 2790,00 | 2570,00 | 2570,00 | 101 | 4 | 4 | 1023589,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023589,88 | 31.12.2025 |
|  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12954,80 | 11960,40 | 11910,90 | 484 |  |  | 33693868,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33693868,94 |  |
|  |  |  | Итого Благодарненский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26138,60 | 24025,30 | 23975,80 | 989,00 |  |  | 94716166,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94716166,33 |  |

Приложение 1

к краткосрочному плану Благодарненского городского округа

Ставропольского края на 2023-2025 годы реализации региональной

программы «Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Ставропольского края на 2014-2043 годы»

РЕЕСТР

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта

таблица 2

| Код МКД | Код конструктивного элемента | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Единица измерения | Размер предельной стоимости услуг( или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2627 | 26109 | 1 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.8 | 1 | Ремонт крыши | 619,00 | М2 | 5715,00 | 3613289,32 | 3537585,00 | 75704,32 | 0,00 |
| 1614 | 15883 | 2 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Красноармейская, д.79 | 1 | Ремонт крыши | 783,50 | М2 | 4879,00 | 3904502,21 | 3822696,50 | 81805,71 | 0,00 |
| 2565 | 25706 | 3 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт крыши | 630,13 | М2 | 5715,00 | 3678258,48 | 3601192,95 | 77065,53 | 0,00 |
| 2565 | 25704 | 3 | 2023 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 112,00 | пм | 2601,00 | 297546,08 | 291312,00 | 6234,08 | 0,00 |
| 2565 | 25708 | 3 | 2023 | Благодарненский городской округ | г.. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 224,00 | пм | 3001,00 | 686609,59 | 672224,00 | 14385,59 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 12180205,67 | 11925010,45 | 255195,22 | 0,00 |
| 2565 | 25705 | 4 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 115,00 | пм | 1701,00 | 199801,16 | 195615,00 | 4186,16 | 0,00 |
| 2565 | 25703 | 4 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы горячего водоснабжения | 112,00 | пм | 2601,00 | 297546,08 | 291312,00 | 6234,08 | 0,00 |
| 2565 | 25709 | 4 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт подвального помещения | 504,10 | М2 | 3177,00 | 1635798,35 | 1601525,70 | 34272,65 | 0,00 |
| 2565 | 25707 | 4 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт фасада | 594,16 | М2 | 4017,00 | 2437816,97 | 2386740,72 | 51076,25 | 0,00 |
| 1739 | 17158 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт подвального помещения | 463,30 | М2 | 3177,00 | 1503402,85 | 1471904,10 | 31498,75 | 0,00 |
| 1739 | 17154 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы горячего водоснабжения | 110,00 | пм | 2601,00 | 292232,75 | 286110,00 | 6122,75 | 0,00 |
| 1739 | 17156 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы холодного водоснабжения | 110,00 | пм | 2601,00 | 292232,75 | 286110,00 | 6122,75 | 0,00 |
| 1739 | 17157 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 96,00 | пм | 1701,00 | 166790,53 | 163296,00 | 3494,53 | 0,00 |
| 1739 | 17159 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения | 242,00 | пм | 3001,00 | 741783,58 | 726242,00 | 15541,58 | 0,00 |
| 1739 | 17159 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт фасада | 668,20 | М2 | 4017,00 | 2741600,41 | 2684159,40 | 57441,01 | 0,00 |
| 1739 | 17152 | 5 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы водоотведения | 189,00 | пм | 2975,00 | 574307,69 | 562275,00 | 12032,69 | 0,00 |
| 2598 | 25922 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт подвального помещения | 749,40 | М2 | 3177,00 | 2431793,86 | 2380843,80 | 50950,06 | 0,00 |
| 2598 | 25920 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 156,00 | пм | 1701,00 | 271034,62 | 265356,00 | 5678,62 | 0,00 |
| 2598 | 25918 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения | 600,50 | пм | 3001,00 | 1840665,45 | 1802100,50 | 38564,95 | 0,00 |
| 2598 | 25915 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы водоотведения | 111,50 | пм | 2975,00 | 338811,15 | 331712,50 | 7098,65 | 0,00 |
| 2598 | 25917 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы горячего водоснабжения | 157,50 | пм | 2601,00 | 418424,17 | 409657,50 | 8766,67 | 0,00 |
| 2598 | 25919 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы холодного водоснабжения | 157,50 | пм | 2601,00 | 418424,17 | 409657,50 | 8766,67 | 0,00 |
| 2598 | 25923 | 8 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт фасада | 1706,90 | М2 | 4017,00 | 7003348,91 | 6856617,30 | 146731,61 | 0,00 |
| 2598 | 25921 | 6 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, проезд 60 лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт крыши | 936,70 | М2 | 5715,00 | 5467799,85 | 5353240,50 | 114559,35 | 0,00 |
| 2879 | 28823 | 7 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт крыши | 265,00 | М2 | 5715,00 | 1546884,77 | 1514475,00 | 32409,77 | 0,00 |
| 2872 | 28754 | 8 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт крыши | 265,00 | М2 | 5715,00 | 1546884,77 | 1514475,00 | 32409,77 | 0,00 |
| 2885 | 28873 | 9 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт крыши | 265,00 | М2 | 5715,00 | 1546884,77 | 15414475,00 | 32409,77 | 0,00 |
| 1636 | 16147 | 10 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт крыши | 750,00 | М2 | 5715,00 | 4377975,75 | 4286250,00 | 91725,75 | 0,00 |
| 1714 | 16888 | 11 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.8 | 1 | Ремонт фасада | 1040,50 | М2 | 4017,00 | 4269133,83 | 4179688,50 | 89445,33 | 0,00 |
| 1729 | 17057 | 12 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт фасада | 740,00 | М2 | 4017,00 | 3036193,21 | 2972580,00 | 63613,21 | 0,00 |
| 1729 | 17054 | 12 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения | 630,00 | пм | 3001,00 | 1931089,48 | 1890630,00 | 40459,48 | 0,00 |
| 1729 | 17055 | 12 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы холодного водоснабжения | 118,00 | пм | 2601,00 | 313486,05 | 306918,00 | 6568,05 | 0,00 |
| 1729 | 17056 | 12 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 528,00 | пм | 1701,00 | 917347,94 | 898128,00 | 19219,94 | 0,00 |
| 1729 | 17052 | 12 | 2024 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы водоотведения | 93,00 | пм | 2975,00 | 282595,85 | 276675,00 | 5920,85 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2024 год |  |  |  |  |  |  |  | 48842091,70 | 47818770,02 | 1023321,68 | 0,00 |
| 1631 | 16097 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт подвального помещения | 399,00 | М2 | 3177,00 | 1294750,13 | 1267623,00 | 27127,13 | 0,00 |
| 1631 | 16094 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения | 404,00 | пм | 3001,00 | 1238349,45 | 1212404,00 | 25945,45 | 0,00 |
| 1631 | 16098 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт фасад | 739,00 | М2 | 4017,00 | 3032090,25 | 2968563,00 | 63527,25 | 0,00 |
| 1631 | 16092 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 106,00 | пм | 3432,00 | 371577,15 | 363792,00 | 7785,15 | 0,00 |
| 1631 | 16096 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 320,00 | пм | 1701,00 | 555968,45 | 544320,00 | 11648,45 | 0,00 |
| 1631 | 16095 | 13 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.30 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы холодного водоснабжения | 87,00 | пм | 2601,00 | 231129,54 | 226287,00 | 4842,54 | 0,00 |
| 1636 | 16149 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт фасада | 875,00 | М2 | 4017,00 | 3590093,33 | 3514875,00 | 75218,33 | 0,00 |
| 1636 | 16148 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт подвального помещения | 298,80 | М2 | 3177,00 | 969602,35 | 949287,60 | 20314,75 | 0,00 |
| 1636 | 16142 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 105,00 | пм | 3432,00 | 368071,70 | 360360,00 | 7711,70 | 0,00 |
| 1636 | 16146 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 348,00 | пм | 1701,00 | 604615,69 | 591948,00 | 12667,69 | 0,00 |
| 1636 | 16145 | 14 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Краснознаменская, д.32 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы холодного водоснабжения | 79,00 | пм | 2601,00 | 209876,25 | 205479,00 | 4397,25 | 0,00 |
| 2872 | 28751 | 15 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 53,00 | пм | 3432,00 | 185788,57 | 181896,00 | 3892,57 | 0,00 |
| 2872 | 28753 | 15 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 24,00 | пм | 1701,00 | 41697,63 | 40824,00 | 873,63 | 0,00 |
| 2872 | 28752 | 15 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы холодного водоснабжения | 80,00 | пм | 2601,00 | 212532,91 | 208080,00 | 4452,91 | 0,00 |
| 2872 | 28750 | 15 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы водоотведения | 58,00 | пм | 2975,00 | 176242,57 | 172550,00 | 3692,57 | 0,00 |
| 2872 | 28755 | 15 | 2025 | Благодарненский городской округ | г Благодарный, ул. Свобода, д.170 | 1 | Ремонт фасада | 401,00 | М2 | 4017,00 | 1645288,48 | 1610817,00 | 34471,48 | 0,00 |
| 2879 | 28824 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 53,00 | пм | 3432,00 | 185788,57 | 181896,00 | 3892,57 | 0,00 |
| 2879 | 28826 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 24,00 | пм | 1701,00 | 41697,63 | 40824,00 | 873,63 | 0,00 |
| 2879 | 28825 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы холодного водоснабжения | 80,00 | пм | 2601,00 | 212532,91 | 208080,00 | 4452,91 | 0,00 |
| 2879 | 28827 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт фасада | 401,00 | М2 | 4017,00 | 1645288,48 | 1610817,00 | 34471,48 | 0,00 |
| 2879 | 28822 | 16 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.176 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы водоотведения | 58,00 | пм | 2975,00 | 176242,57 | 172550,00 | 3692,57 | 0,00 |
| 2885 | 28870 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 53,00 | пм | 3432,00 | 185788,57 | 181896,00 | 3892,57 | 0,00 |
| 2885 | 28872 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 24,00 | пм | 1701,00 | 41697,63 | 40824,00 | 873,63 | 0,00 |
| 2885 | 28871 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы холодного водоснабжения | 80,00 | пм | 2601,00 | 212532,91 | 208080,00 | 4452,91 | 0,00 |
| 2885 | 28874 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт фасада | 401,00 | М2 | 4017,00 | 1645288,48 | 1610817,00 | 34471,48 | 0,00 |
| 2885 | 28869 | 17 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Свобода, д.178 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы водоотведения | 58,00 | пм | 2975,00 | 176242,57 | 172550,00 | 3692,57 | 0,00 |
| 1729 | 17050 | 18 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.10 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 122,00 | пм | 3432,00 | 427664,27 | 418704,00 | 8960,27 | 0,00 |
| 1732 | 17081 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт подвального помещения | 435,90 | М2 | 3177,00 | 1414490,18 | 1348854,30 | 29635,88 | 0,00 |
| 1732 | 17077 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения | 630,00 | пм | 3001,00 | 1931089,48 | 1890630,00 | 40459,48 | 0,00 |
| 1732 | 17080 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт крыши | 608,00 | М2 | 5715,00 | 3549079,01 | 3474720,00 | 74359,01 | 0,00 |
| 1732 | 17076 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы горячего водоснабжения | 106,00 | пм | 2601,00 | 281606,11 | 275706,00 | 5900,11 | 0,00 |
| 1732 | 17078 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы холодного водоснабжения | 106,00 | пм | 2601,00 | 281606,11 | 275706,00 | 5900,11 | 0,00 |
| 1732 | 17082 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт фасада | 668,20 | М2 | 4017,00 | 2741600,41 | 2684159,40 | 57441,01 | 0,00 |
| 1732 | 17075 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 103,00 | пм | 3432,00 | 361060,81 | 353496,00 | 7564,81 | 0,00 |
| 1732 | 17079 | 19 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.15 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы электроснабжения | 96,00 | пм | 1701,00 | 166790,53 | 163296,00 | 3494,53 | 0,00 |
| 2565 | 25702 | 20 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.11 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 122,00 | пм | 3432,00 | 427664,27 | 418704,00 | 8960,27 | 0,00 |
| 1739 | 17153 | 21 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.13 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 103,00 | пм | 3432,00 | 361060,81 | 353496,00 | 7564,81 | 0,00 |
| 2598 | 25916 | 22 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, пр. 60 Лет Октября, д.6 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 184,00 | пм | 3432,00 | 645001,84 | 631488,00 | 13513,84 | 0,00 |
| 2889 | 28922 | 23 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Вокзальная, д.52 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 104,00 | пм | 3432,00 | 364566,26 | 356928,00 | 7638,26 | 0,00 |
| 2893 | 28944 | 24 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Однокозова, д.160А | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 34,00 | пм | 3432,00 | 119185,12 | 116688,00 | 2497,12 | 0,00 |
| 1750 | 17264 | 25 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.2 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 99,00 | пм | 3432,00 | 347039,04 | 339768,00 | 7271,04 | 0,00 |
| 1747 | 17240 | 26 | 2025 | Благодарненский городской округ | г. Благодарный, ул. Первомайская, д.36 | 1 | Ремонт внутренней инженерной системы газоснабжения | 292,00 | пм | 3432,00 | 1023589,88 | 1002144,00 | 21445,88 | 0,00 |
|  |  |  | Итого 2025 год |  |  |  |  |  |  |  | 33693868,94 | 32987927,30 | 705941,64 | 0,00 |
|  |  |  | Итого Благодарненский городской округ |  |  |  |  |  |  |  | 94716166,32 | 92731707,77 | 1984458,55 | 0,00 |

Приложение 2

к краткосрочному плану Благодарненского городского округа

Ставропольского края на 2023-2025 годы реализации региональной

программы «Капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Ставропольского края

на 2014-2043 годы»

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

таблица 3

| № п/п | год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | Руб. | Руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2023 | Благодарненский городской округ | 4987,40 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12180205,67 | 12180205,67 |
| 2 | 2024 | Благодарненский городской округ | 7377,80 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 7,00 |  |  |  | 48842091,71 | 48842091,71 |
| 3 | 2025 | Благодарненский городской округ | 12954,80 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33693868,94 | 33693868,94 |
|  |  | Итого Благодарненский городской округ | 25320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94716166,33 | 94716166,33 |

Первый заместитель главы администрации

Благодарненского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                                 Н.Д. Федюнина